# Komercinis pasiūlymas “SmartWash” projektui

## Įvadas

**Projekto pradžia:** 2017 m. rugsėjo 1 d.

**Projekto pabaiga:** 2017 m. gruodžio 1 d.

Pagrindniai susitarimo tarp užsakovo ir vykdytojų principai:

* Vėluojant pristatyti projektą mažinama projekto kaina (dėrybų klausimas).
* Apmokėjimai vykdomi laiku, priešingu atvėju gali būti nutrauktas IS kūrimo procesas.

## Kaina

Informacinės sistemos “SmartWash” sukūrimo, diegimo ir palaikymo projekto kaina 10 000EUR.

## Mokėjimų tvarkaraštis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Darbų grupė** | **Atsiskaitymo terminas** | **Suma, EUR** | **Pateikiami darbo rezultatai** |
| 1. Reikalavimų analizė ir specifikavimas | 2017 m. spalio 11 d. | 2 000  (įskaičiuotas avansas) | Techninio pasiūlymo pateikimas. |
| 1. Projektavimas | 2017 m. lapkričio 1 d. | 3 000 | PA modelis, PA aprašymai ir veiklos diagramos, PA sekų diagramos. |
| 1. Realizacija | 2017 m. lapkričio 15 d. | 2 000 | Sistema veikianti “demo” režimu. |
| 1. Diegimas | 2017 m. lapkričio 19 d. | 1 500 | Sistema sudiegiamas ir veikia plovyklose. Gali pasitaikyti nesklandumų. |
| 1. Sistemos bandymas | 2017 m. lapkričio 25 d. | 1 000 | Stebėjimo metu pastebėtų defektų pataisymas. Sistema veikia korektiškai. |
| 1. Galutinė ataskaita | 2017 m. lapkričio 30 d. | 500 | Galutinė projekto ataskaita. |

## Rezultatų pateikimas

Rezultatai pateikiami atskirų susitikimų metu, susirinkimų tvarkaraštis sutampa su atsiskaitymų tvarkaraščiu. Rezultatai pateikiami mokėjimų tvarkaraštyje nurodytomis dalimis ir laiku. Jei darbai atlikti vėluojant, ar neatlikti, kainą galima mažinti susitikimų metu.